臺南市雨水下水道即時水情監測系統 會議紀錄(待補充)

1. 會議日期：2024年08月30日（星期五）早上10時
2. 會議地點：視訊
3. 會議主持人：遠傳-王俊傑 紀錄：林正祥
4. 出席單位：產基會(蔡宏達副總、吳敬忠、洪憲明、林正祥、王俊凱)、遠傳、奧亞納、成功大學(翁傑軒、黃志偉)
5. 會議記錄：
   1. 關於工作項目中「雨量監測與預報模組開發」、「水情預報模組開發」，須請遠傳確認是否屬”加值回饋”需在113年Q4完成。
   2. 本案系統串接氣象局資料，須由機關名義進行申請，需協請遠傳與機關承辦進行申請作業。
   3. 產基會圖台功能為提供資訊系統的呈現，關於演算分析部分，須請奧亞納及成大團隊協助，並提供成果供展示。
   4. 產基會就收到8月初由成大提供kmz檔案，已先行展開確認，後續協請成大幫忙確認資料欄位內容，以便於在圖台上資訊的呈現。
   5. ”加值回饋”中之10支CCTV影像於圖台呈現工作，須請遠傳協調廠商提供介接方式與格式，以及需要在圖台上呈現的資訊內容；此項不影響10月的時程。
   6. 請遠傳協助成立Line聯絡群組(包含遠傳、產基會、奧亞納、成大等)，便於溝通作業。
   7. 其餘事項請同仁幫忙補充。
6. 會議結束：早上11時